Sochaczew dnia 30.07.2018  r.

ZP. 2710.3.14.2018

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wiat przystankowych oraz dostawę i montaż stojaków rowerowych w ramach realizacji projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”, informuję, że od jednego z Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Umowa stanowi, iż wynagrodzenie będzie ryczałtowe, dlaczego zatem Zamawiający wymaga do każdej FV przedstawienia kosztorysu powykonawczego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.

- Zgodnie z zapisami umowy do obowiązków wykonawcy należy uzgodnienie miejsca posadowienia wiat z gestorami sieci, czy w sytuacji sprzeciwu bądź konieczności przesunięcia miejsc montażu wiat Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia realizacji robót ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje w takim przypadku zmiany terminu wykonania robót.

- Czy wskazane lokalizacje montażu wiat są objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak, do kogo należy obowiązek przeprowadzenia procedury zgłoszenia wiat ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazane lokalizację nie są objęte nadzorem konserwatorskim.

- Przy jakich kategoriach dróg mają zostać zamontowane nowe wiaty przystankowe ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Są to drogi: wojewódzkie, powiatowe i gminne.

- Proszę o przesłanie fotografii lokalizacji dla nowych wiat przystankowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada dokumentacji fotograficznej lokalizacji dla nowych wiat przystankowych.