	Gmina Miasto Sochaczew
96-500  Sochaczew

ul.  1 Maja 16




SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG OFERTOWY  NA   WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO REMONTU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE PRZY UL. 1 MAJA 16 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO”
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)
Sochaczew dnia  21.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM   NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO REMONTU ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE PRZY UL. 1 MAJA 16 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO”
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)
Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy  na   wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dania zawarcia umowy. 
Termin płatności   -
 do 30 dni  
Uprawnieni do kontaktów z oferentami 
Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie. 

Urszula Cielniak  -  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji
w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Przetarg ofertowy  na   wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”  należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Termin składania ofert upływa 12.01.2018 r. o godz. 09.30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 
pok. nr 505


Kryteria oceny ofert:
Cena oferty 100%
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ………………………. do dnia ……………………..


ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW
1. Zakres zamówienia

1.1.Burmistrz Miasta Sochaczewa, 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym: „Przetarg ofertowy  na   wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”
1.2  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy
1.3 Zakres zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia: „Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego  remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego  pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” 

Ogólny opis istniejących pomieszczeń: 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centrum miasta Sochaczew przy zbiegu ulic                     1 Maja i Grabskiego na działce nr ewid 3651. Teren działki przylega do dróg miejskich wyposażonych w chodniki z kostki z których zapewniony jest dostęp do budynku. Teren wokół budynku zagospodarowany jest poprzez utwardzenia powierzchniowe z kostki wykorzystywane jako drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Istniejący budynek wybudowano w pierwszej połowie ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej. Budynek stanowi samodzielną konstrukcję oddaloną od innych budynków. W części elewacja budynku wykonana jest w technologii BSO. Na elewacji znajduje się warstwa kleju bez końcowej wyprawy tynkarskiej. W budynku została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. W budynku znajdują się instalacje wewnętrzne elektryczne, sanitarne, wody, teletechniczne, pożarowe, alarmowe. Wszystkie media i instalacje są czynne i eksploatowane. Budynek podlegał kilku etapom robot remontowych i przebudowy. 

Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

2.  Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
2.1 Wykonawca musi się wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał min. 2 projekty (których wartość robót wynosiła co najmniej 400 tys. złotych brutto każda) udokumentowane referencjami.
2.2  Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać się osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującym się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem, wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną powierzone. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zespołem zdolnym do wykonania zamówienia. 

W skład zespołu powinien wchodzić osoby z następującymi uprawnieniami budowlanymi w specjalności:

- architektonicznej  

lub
-  konstrukcyjno-budowlanej 

 2.3. Oferent udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
3.   Opis sposobu przygotowania ofert

3.1.  Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

3.2.   W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu,  

         powyższa  kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta     

         Oferenta.
3.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3.4. Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

3.5  Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za     

         złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i     

         została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

3.6   Zaleca się aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były  

         ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga aby wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą    ofertę.

3.7    Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

3.8.   Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Oferenta i   

         adresowane  na Zamawiającego z zaznaczeniem
„OFERTA  –  na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”
oraz „Nie otwierać przed 12.01.2018 r. godz. 10.00 ”

1.9.  Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno mieć na kopercie oznaczenie „Zmiana” lub „ Wycofanie”.  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem.
 4. Dokumenty składające się na ofertę

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

4.1.1  Kserokopia uprawnień wraz z zaświadczenia o przynależności do właściwej   

          okręgowej izby inżynierów 
4.1.2. Podpisane oświadczenie- załącznik nr 1 do SIWZ
4.1.3. Zaparafowaną propozycję umowy – zgodnie z zakresem 
4.1.4. Referencje lub inne dokumenty poświadczające spełnianie warunku określonego w pkt.2.1.
5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.1.  Upoważnieni  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: 

· Radosław Kwiatkowski– Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych  - w godz.  8.00 do 16.00.

      -     Urszula Cielniak  - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji
w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie
5.2. WIZJA LOKALNA W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej oraz przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

6. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

7. Miejsce i termin składania ofert

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

7.2. Termin składania ofert upływa dnia 12.01.2018 r.   o godzinie 09.30.
7.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 7.2. zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. 

8. Otwarcie i badanie ofert

8.1.
Zamawiający otworzy oferty w  dniu 12.01.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

8.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,        warunki gwarancji, terminy płatności i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

8.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

	· cena (koszt)
	100 %


9.2. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej.

10.   Unieważnienie postępowania


   Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

11.     Informacja o formalnościach po wyborze oferty

          Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.
_______________

Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew dnia 21.12.2017 r

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

	           (pieczęć Oferenta)
	OFERTA




Gmina Miasto Sochaczew
ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym  na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”
Nazwa oferenta ........................................................................................……............................

Adres oferenta ..................................................................................................……....................

Numer telefonu stacjonarnego......................................................................................................

1. Cena oferty netto  za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji budynku    Urzędu Miejskiego w Sochaczew      .……………………….
słownie:...........................................................................................................................................................…………….......................................................................................................
2. Cena oferty brutto  za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie  ......................…………
słownie:...........................................................................................................................................................…………….......................................................................................................

3. Termin realizacji zamówienia – 3 miesiące od dnia podpisania umowy
4. Termin płatności – do 30 dni

5. Powyższa cena jest ceną ryczałtową.

6. OŚWIADCZAMY , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania 
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego  przygotowania oferty.

8. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy
9. OŚWIADCZAMY, że udzielimy 36  miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy
10.  UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego
12. OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.
13. Niniejszą Ofertę składa:
	
	Nazwa
	adres
	Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …)

	Wykonawca
	(……………………….........)
	(........................)
	

	Wykonawca
	(……………………....................)
	(........................)
	


14. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

	Imię i Nazwisko
	(........................................................................................)

	Adres
	(........................................................................................)

	Telefon
	(........................................................................................)

	Fax.
	(........................................................................................)

	E-mail
	(........................................................................................)


Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. ....................................................................................................................................,

2. ....................................................................................................................................,

3. ....................................................................................................................................,

4. ....................................................................................................................................,

...........................dn. __.__.2018 r.                          .....................................................................

                                                                      

(podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela Oferenta)

____________________

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia

4. nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych                        z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,                                a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

    pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................ dn. __.__.2018 r.                     

                         .............................................................

                                              
podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)
Załącznik nr 2       
ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO 

Przedmiotem zamówienia: „Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego  remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego  pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” 

Ogólny opis istniejących pomieszczeń: 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centrum miasta Sochaczew przy zbiegu ulic                     1 Maja i Grabskiego na działce nr ewid 3651. Teren działki przylega do dróg miejskich wyposażonych w chodniki z kostki z których zapewniony jest dostęp do budynku. Teren wokół budynku zagospodarowany jest poprzez utwardzenia powierzchniowe z kostki wykorzystywane jako drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe. Istniejący budynek wybudowano w pierwszej połowie ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej. Budynek stanowi samodzielną konstrukcję oddaloną od innych budynków. W części elewacja budynku wykonana jest w technologii BSO. Na elewacji znajduje się warstwa kleju bez końcowej wyprawy tynkarskiej. W budynku została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. W budynku znajdują się instalacje wewnętrzne elektryczne, sanitarne, wody, teletechniczne, pożarowe, alarmowe. Wszystkie media i instalacje są czynne i eksploatowane. Budynek podlegał kilku etapom robot remontowych i przebudowy. 

Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

Ogółem   stan   techniczny   obiektu   dostateczny,   nie   zauważa   się przeszkód   technicznych   w przeprowadzeniu  remontu  elewacji.  

ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano -wykonawczego  remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego  pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” 

Zamawiający posiada dokumentację  opracowaną w roku 2005 dot. Modernizacji budynków (do wglądu u Zamawiającego). Dokumentacje te, na chwilę obecną są nieaktualne, cześć robót została wykonana oraz należy uwzględnić inne roboty nie przewidziane w tej dokumentacji.

1. Zakres prac projektowych obejmuje

· wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego elewacji budynku (w tym: okna, parapety zewnętrzne, drzwi zewnętrzne, elewacja)   

· wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

· wykonanie wizualizacji elewacji oraz przygotowanie projektu kolorystyki. Wykonawca  przedstawienia Zamawiającemu co najmniej 4 propozycje  wizualizacji kolorystyki  budynku do akceptacji, 

W dokumentacji należy uwzględnić następujący zakres: 

a) Roboty budowlane:

- wymiana stolarki okiennej – w miejsce okien (szacunkowa ilość 4 sztuki- ostateczna liczba określona zostanie przez Użytkownika obiektu na etapie projektowania ) zwykłych wyposażonych w kraty zewnętrzne, należy zaprojektować całe okna (profile / okucia / klamki / zestaw szybowy itd.) spełniające wymagania dotyczące antywłamaniowości, 

- docieplenie ścian – w części nieocieplonej (budynek podlegał kilku etapom robót remontowych i przebudowy w ramach których ocieplono 4 piętro oraz elewację frontową wschodnia i północną, wykonano również wymianę okien i drzwi zewnętrznych wraz z robotami budowlanymi, wykonano pionowe izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnic i fundamentów jak również docieplenie ścian piwnic oraz wymianę instalacji c.o.),  

- docieplenie i remont tarasów usytuowanych na elewacji południowej w tym renowacja balustrad, 

- wykonane renowacji elewacji,

- wykonanie iluminacji (oświetlenie ozdobne) elewacji 

- wykonanie zabezpieczania ochronnego przed ptakami elewacji i dachu

- roboty towarzyszące 

Planowane rozwiązania projektowe  należy dostosować do standardów zastosowanych podczas poprzednich etapów prac remontowych. Całość robót związana z planowanym zamierzeniem zawierać się powinna w obrysie istniejącego budynku. Nie planuje się robót poza obrysem budynku.

Projekt musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

WIZJA LOKALNA W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zakres zamówienia :

I. W skład dokumentacji powinny wchodzić w szczególności :

1. Projekt budowlano - wykonawczy  5 egz

2. Przedmiar robót  / 1 egz/ 

3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych /1 egz./

4. Kosztorys inwestorski /2 egz/

II. Wykonawca musi uzyskać wszystkie warunki, wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi tego typu obiektów, niezbędne do rozpoczęcia i realizacji robót budowlanych w tym uzyskać w imieniu Zamawiającego zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę. Dokumentacja musi zostać pisemnie uzgodniona przez Użytkowników obiektu. 

III. Zakup map oraz koszty uzgodnień po stornie Wykonawcy. 

IV. Spełnienie warunków udziału w zamówieniu
1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w projektowaniu zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej 2 projekty (których wartość robót wyniosła co najmniej  400 tys. zł brutto każdy), udokumentowane referencjami. 
2) Odpowiedni zespół projektowy w skład którego wejdą osoby z następującymi uprawnieniami budowlanymi  w specjalności:
· architektonicznej
· konstrukcyjno - budowlanej
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
I. PRZEDMIOT UMOWY
Umowa zawarta w dniu ……………w Sochaczewie, pomiędzy Gminą Miastem  Sochaczew mającą  siedzibę w Sochaczewie ul.1 Maja 16,  reprezentowaną przez:

Piotra Osieckiego


-
Burmistrza Miasta Sochaczewa
Zwaną dalej w treści „Zamawiającym” 

a firmą : …………………….  z siedzibą w …………….. , , REGON……….., NIP ………………. reprezentowaną przez:

………………..
                 -
……………………
zwaną dalej w treści „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Na podstawie oferty Wykonawcy, będącej podstawą jego wyboru w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygniętego dnia ……………… Zamawiający  powierza, a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji  budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16” w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego.

3. 

Dokumentacja wymieniona w  § 1:   

1) zostanie wykonana zgodnie z potrzebami Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej umowie,

2) zostanie opracowana w sposób kompletny i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.
W przypadku wymogu uzyskania pozwoleń lub decyzji administracyjnych Zamawiający zobowiązuje się udzielić w tym celu stosownego pełnomocnictwa osobie fizycznej  będącej  pracownikiem Wykonawcy lub osobie działającej na zlecenie Wykonawcy do reprezentowania  Zamawiającego przed właściwymi organami administracji.

5. 

Wykonawca niniejszym oświadcza, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

§ 2 

1. Zakres szczegółowy poszczególnych opracowań dokumentacji projektowej zawarty jest w szczegółowym opisie zamówienia, który stanowi integralną część SIWZ

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem

3. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego,
4. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

5. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych,

6. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z n/w rozporządzeniami i ustawami:

a)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 4621.),

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2013 poz. 1129.),

c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - ( tekst jednolity 2017 poz. 1332.),

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września  2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015 poz. 1422.),

e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r ),Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych,

f) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 2015 poz. 2117 ),

g) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.7 czerwca 2010 roku  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr.109, poz. 719),

h) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. 2009  nr 124, poz. 1030 ),

i) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 r. )

j) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
k) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póz. zm.),
l) wszystkich pozostałych przepisów szczególnych i Norm Polskich mających zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

§3
   Wykonawcy
1.Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zespołem projektowym zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ.
2. Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji umowy, a także na etapie realizacji obiektu, skład zespołu projektowego składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania, przynależnych do właściwej izby zawodowej we wszystkich specjalnościach wymaganych dla realizacji projektu budowlanego jak również w trakcie robót budowlanych.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy  – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy
§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy:

w kwocie brutto w złotych……………………………………………………………..
słownie…………………………………………………………………………………

w tym:

kwota podatku VAT w złotych………………………………………………………..

słownie…………………………………………………………………………………

kwota netto w złotych………………………………………………………………….

słownie…………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

§ 6
Warunki płatności

1.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi i protokołami odbioru. przez Wykonawcę faktury VAT.

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. Wykonawca wystawi  fakturę:   


Nabywca: Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew NIP: 8371691451

Odbiorca: Urząd Miejski w Sochaczew ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

§7

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1 Udostępnienie lub przekazanie Wykonawcy w terminie do siedmiu dni od podpisania

umowy: 

a) pełnomocnictw dla projektanta celem reprezentowania Gminy Miasto Sochaczew przy załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.(zgloszeń)
b) Oświadczenia Zamawiającego dotyczące dysponowania nieruchomością na cele budowlane

1.2. Zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji niezwłocznie po wykryciu wady.
1.3.Współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
1.4.Terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy :

2.1 opracowanie dokumentacji z należytą starannością

2.2  uzgodnienie zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań z Zamawiającym.

2.3 zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych                              dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.

2.4 określenie w dokumentacji projektowej parametrów technicznych i wymagań zastosowanych wyrobów , które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej lub równoważnych, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. Wyrobów nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

2.5 informowanie Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego, o postępie i zaawansowaniu prac projektowych
2.6 uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, przed terminem przekazania dokumentacji Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.7 uzgodnienie miedzy wszystkimi branżami jak również z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy , zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno - higienicznych projektów budowlanych i projektów wykonawczych .

2.8 sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.9 przekazanie dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów

2.10 przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie wykazu opracowań dokumentacji składającej się na komplet przedmiotu umowy (opracowanego przez Wykonawcę),
2.11 usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie w tym uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych , jak również współdziałanie na etapie wykonywania zadania inwestycyjnego
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

5.Jeżeli okaże się, iż dokumentacja wykonawcza projektowa zawiera błędy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.








§ 8
Kary umowne
Strony zgodnie postanawiają, iż wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.

Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

      1). Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w wykonaniu opracowania lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto za tę część projektu, którego opracowanie przerwano lub od której części Zamawiający odstąpił, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego.

2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

a) za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za to opracowanie za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich dostarczenia,

b) za fakt istnienia wad w opracowaniu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto,

c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego w formie pisemnej przez strony terminu na usunięcie wad,

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego netto.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9
Rękojmia i gwarancja
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2.Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiotu umowy.

§ 10
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi własność wielobranżowej dokumentacji projektowej na rzecz Zamawiającego wraz z autorskimi prawami majątkowymi, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacyjnych:

1. zwielokrotnienia, przez co rozumie się wykonanie kolejnej odbitki projektu w celu udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację obiektu według tego projektu,

2. utrwalenia, przez co rozumie się jednokrotną realizację budowy, według dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy

2.W sytuacji odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu budowlanego i wielobranżowego.

§11
Osoby do kontaktu
1.Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza ………………………………………………………………………………….

2.Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się p. Monika Marcinkowska.
§ 12
Postanowienia końcowe

1.Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

3.Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

4.Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCY

PAGE  
11

