Sochaczew, dnia 09.07.2019 r.

#### ZP 272.4.25.1.2019

……………………….

………………………..

………………………..

Burmistrz Miasta Sochaczew (ul. 1 Maja 16) zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (art.4, pkt.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży: instalacji i sieci  elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus” . Szacunkowa wartość nadzorowanych robót wynosi:  –  74 000,00 zł

W związku z powyższym, zapraszam do złożenia do dnia 24.07.2019 r. (do godz. 9.00) swojej oferty, w której będzie przedstawiona propozycja cenowa.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta - parter

Oferta winna być dostarczona do Urzędu w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach 
z dopiskiem „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży: instalacji i sieci  elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”.

Oferta może być przesłana faxem na nr (0-46) 862-26-02 lub e-mailem (przetargi@sochaczew.pl) z dopiskiem  „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży: instalacji i sieci  elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”.

W tym przypadku Zamawiający nie gwarantuje tajności oferty. Jednocześnie prosimy o przesłanie oryginału oferty drogą pocztową.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2019 r.   (o godz. 09:15).

Jednocześnie pragnę poinformować, że przedstawiona cena nie podlega weryfikacji przez oferenta i stanowi jedyne kryterium przy rozpatrywaniu konkurencyjności złożonej oferty.

Oferty, nie spełniające w/w wymogów zostaną wyłączone z udzielonego zamówienia. Dotyczy to także Oferentów, którzy nie złożą oświadczeń wg wzorów określonych załącznikiem nr 1, nr 2  i nr 4 do niniejszego zamówienia

Załączniki:

- Załącznik nr 1  -  Oświadczenie

- Załącznik nr 2  -  Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3   - Istotne postanowienia umowy

- Załącznik nr 4 – oświadczenie w zakresie RODO

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na:  „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży: instalacji i sieci  elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”, że

1)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadania co najmniej 10% udziałów  lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................ dn. __.__.2019 r.

.............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 2

###### FORMULARZ  OFERTOWY

do pisma Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia. 09.07.2019  r. znak ZP.272.4.25.1.2019 w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży: instalacji i sieci  elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”.

Termin realizacji zamówienia –  30.11.2019r.

Termin płatności   - do 30 dni od dnia  złożenia faktury.

Nazwa oferenta ...........................................................................……............................

Adres oferenta .....................................................................................……....................

Numer telefonu i faxu......................................................................................................

1 . C e n a   o f e r t y  brutto  za na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami  elektrycznymi w ramach projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus” ( wyrażona procentowo w stosunku do wartości nadzorowanych robót netto)

…………………………………………………………………………………………………

Słownie:…………………………………………………………………………………………

2. Do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie – załącznik nr 1

- formularz oferty – załącznik nr 2

- zaparafowane  istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3

- kserokopie uprawnień

- zaświadczenie o uiszczeniu obowiązujących składek na rzecz właściwej                         Izby    Zawodowej

###### 3. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn

4.  Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)  odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn,

b)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

c)    zmiany terminów  wyznaczonych w ogłoszeniu

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

e)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

...............................................................

Pieczęć i podpis  Oferenta

Załącznik nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

# I. PRZEDMIOT UMOWY

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru w trybie  przetargu ofertowego  Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje obowiązek odpłatnego sprawowania nadzoru inwestorskiego w branży instalacji i sieci  elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus.

- Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy Wykonawca będzie sprawował od dnia wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na budowę do dnia 30.11.2019 r. z zastrzeżeniem, że  w przypadku  nie zakończenia inwestycji,  umowa ulega przedłużeniu do czasu zakończenia prowadzonego przez Wykonawcę zadania   wg wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1.

- Przez zakończenie inwestycji Zamawiający rozumie potwierdzanie wykonania robót  ostatecznym protokołem odbioru.

- Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy, Wykonawca będzie sprawował również w okresie gwarancyjnym do czasu sporządzenia protokołu pogwarancyjnego w przypadku wystąpienia w tym okresie usterek i wad usuwanych przez Wykonawcę.

2

1. Wykonawca  oświadcza, że posiada uprawnienia elektryczne nr ……………….wydane przez ……………………………………….. w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. O każdorazowej zmianie inspektora nadzoru Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający nie sprzeciwi się zmianie inspektora nadzoru, zmiana staje się skuteczna wobec Zamawiającego.

3. Zmiana inspektora nadzoru opisana w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi ze Zleceniodawcą zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania

- zapoznanie się z terenem inwestycji

- reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z SIWZ, projektem i opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej i zapisami umowy z Wykonawcą robót.

- stały nadzór nad realizacją robót - Dojazd i pobyt na placu budowy  minimum dwa razy  w tygodniu lub jeżeli zajdzie taka potrzeba na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót

- udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i ewentualnych jego aktualizacji,

- udział i protokołowanie cotygodniowych narad koordynacyjnych aż do zakończenia prac

- współpraca z nadzorem autorskim

- współpraca z inwestorem w zakresie  sprawozdawczości z realizacji inwestycji

- kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur wykonawcy i dokumentów załączonych do rozliczenia robót.

- czuwanie nad przestrzeganiem zakazu używania podczas budowy materiałów                          i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót w porozumieniu z kierownikiem budowy, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu,

- każdorazowe dokonywanie bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej bytności i dokonywanie czynności stosownym zapisem podczas swojego pobytu,

- dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą robót i odbioru ostatecznego, w tym w szczególności:

    - potwierdzenia gotowości do odbioru,

    - dokonania odbiorów częściowych oraz uczestniczenie wraz Zamawiającym i innymi osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego  w odbiorze końcowym robót oraz uczestniczenie w przekazywaniu  przedmiotu odbioru Zleceniodawcy lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,

    - przekazania Zleceniodawcy protokołów odbioru i badań niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej.

- zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski.

- wypełnienie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji (np. przerwanie robót, inwentaryzacja itp.), które nie zostały ujęte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a są konieczne do należytego wykonania lub zakończenia zamówienia.

- pełna dyspozycyjność wobec  Wykonawcy robót  i  Inwestora-Zleceniodawcy  - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy .

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi;

- nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze oraz w ramach gwarancji i rękojmi.

3. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zleceniodawcę na straty, zwracania na to uwagi kierownika budowy i w porozumieniu z osobą wykonującą nadzór konserwatorski podejmowanie odpowiednich decyzji, które Wykonawca będzie wpisywał do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamiał o nich na piśmie Zleceniodawcę , wykonawcę prac budowlanych i autora projektu,

4. W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych dotyczących zagadnień wykonawczych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Prac Budowlanych  Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę Robót Budowlanych gwarancji i rękojmi;

5. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do uczestniczenia, przez okres 3 lat od zakończenia całości robót, w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie przez Wykonawcę robót budowlanych danej branży, ewentualnych usterek w danej branży ujawnionych podczas tych przeglądów.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie podstawowe czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy przepisów  art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z póź. zm.).

7. Czas dojazdu na plac budowy w ciągu 1 godz. od powiadomienia przez Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca  reprezentuje Zamawiającego wobec wykonawcy robót  działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Wykonawcy  z tytułu umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępnić potrzebne dokumenty.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umów zawartych 
z wykonawcami oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, 
a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót.

- Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego  wydawać wykonawcy zadania inwestycyjnego poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane.

- Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, które od strony fachowej powinny być przeanalizowane przez Wykonawcę . Wykonawca winien  przedstawiać stanowisko w tych sprawach oraz podejmować odpowiednie działania i informować na piśmie o swoim stanowisku Zamawiającego.

§6

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ustala się  w wysokości ….% brutto od wartości netto nadzorowanych robót

- Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu na plac budowy i do Zamawiającego jak również należny podatek.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty odbędzie się za pomocą faktur częściowych wystawianych nie częściej niż jedna miesięcznie dla każdego nadzorowanego zadania oddzielnie.

- Płatność za wykonanie nadzoru będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury za potwierdzone protokołem czynności.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Strony postanawiają, że  rozliczenie w przypadku przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy odbywać się będzie  fakturami przejściowymi, wystawionymi za wykonane i odebrane elementy i  fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu przy wzroście kosztów inwestycji do 20 % pierwotnej wartości umownej.

§ 7

  - Wykonawca może dokonać zmiany osoby, o której mowa w § 2  ust. 1, jednak musi ona

posiadać, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe, jakie zostały określone w warunkach udziału w postępowaniu, którego rozstrzygnięcie doprowadziło do zawarcia niniejszej umowy.

2. Podczas nieobecności inspektora, wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót oraz w celu zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3. O zaaprobowanie zmiany osób o których mowa w § 2  ust. 1, w przypadkach opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca  zobowiązany jest na piśmie zwrócić się do Zamawiającego w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną zmianą.

4. Wykonawca oraz osoby wymienione w § 2  ust. 1w zakresie powierzonych obowiązków i uprawnień wydają swoje polecenia na piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania polecenia ustnie, należy niezwłocznie potwierdzić je na piśmie.

5. Inspektor  nadzoru będzie obecny na terenach budowy w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w podjęciu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy – karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto,  za każdy dzień opóźnienia;

b) za niewypełnienie obowiązków, o których mowa w § 3 niniejszej umowy lub przerwanie ich wykonywania oraz skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do sprawowania nadzoru inwestorskiego innych osób niż wskazane w umowie – karę umowną w wysokości 2 000,00 zł brutto,  za każdy dzień lub stwierdzony przypadek niewypełnienia obowiązków;

c) za odstąpienie od umowy  przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 000,00 zł brutto.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają kumulacji.

§ 9

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrzy Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy  a trzy dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

# Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Miasto Sochaczew, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862-22-35 w. 347, adres e-mail: sekretariat@sochaczew.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Sochaczew jest Pan Włodzimierz Boczkowski, tel.: (46) 8622730 w. 309, e-mail: oin@sochaczew.pl, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora jednostek oświatowych Gminy Miasto Sochaczew;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

###### ZAŁĄCZNIK NR 4

# Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).