Sochaczew dnia 04.04.2018 r.

ZP.2710.8.3.2018

……………………..

…………………….

……………………..

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę amfiteatru w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II – wyeksponowanie walorów historyczno – kulturowych miasta”, Zagospodarowanie nabrzeża Bzury etap II-V, Modernizację budynku przystani w ramach projektu „Sochaczew od (Nowa)” oraz Renowację parku przy ul. Traugutta w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni”,  informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie

1. Czy Wykonawca składający ofertę na kilka części zamówienia, składa Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jako oddzielne gwarancje dla poszczególnych części w wysokościach określonych w pkt.8.1 SIWZ , czy może złożyć jedną gwarancję na kwotę stanowiącą sumę kwot wadium dla poszczególnych części ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że Wykonawca może złożyć jedną  gwarancję  wadialną lub ubezpieczeniową na wszystkie części zamówienia, jednakże informacja w dokumencie jasno winna określać kwoty wadium na poszczególne części zamówienia, na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż do terminów realizacji zakresów wskazanych w umowie nie wlicza się okresów związanych z uzyskaniem odbiorów urzędowych? Prosimy również o potwierdzenie, iż wykonawca składa Inwestorowi dokumenty umożliwiające przygotowanie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż do terminów realizacji zakresów wskazanych w umowie nie wlicza się okresów związanych z uzyskaniem odbiorów urzędowych. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca składa Inwestorowi dokumenty umożliwiające przygotowanie wniosków, a Zamawiający sam składa dokumenty do organów odbierających budowę.