GMINA MIASTO SOCHACZEW 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16

#### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

#### W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

NA „SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z NOWYM WYLOTEM DO RZEKI BZURY W RAMACH ZADANIA : PRZEBUDOWA ULICY 15 SIERPNIA W SOCHACZEWIE STANOWIĄCEJ DROGĘ GMINNĄ NR 381083W – ETAP I”

ZP.272.3.35.2019

## Sochaczew,  15.10.2019  r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM  NA   „SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z NOWYM WYLOTEM DO RZEKI BZURY W RAMACH ZADANIA : PRZEBUDOWA ULICY 15 SIERPNIA W SOCHACZEWIE STANOWIĄCEJ DROGĘ GMINNĄ NR 381083W – ETAP I”.

Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na „sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I”.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia 	-	30.08.2020 r. 
Termin płatności   -	 do 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych 
w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

Urszula Cielniak  -  Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną 
nr 381083W – etap I”

# Termin składania ofert upływa 29.10.2019 r. o godz. 09.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2019 r.1 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 
pok. nr 505

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ………………………. do dnia ……………………..

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

1. Zakres zamówienia

1.1.Burmistrz Miasta Sochaczewa, 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym „sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I”.

1.2. Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie nadzoru : od dnia wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na teren budowy  (planowane rozpoczęcie grudzień 2012)

Zakończenie nadzoru:  do dnia wykonania wszelkich obowiązków nałożonych przez Wykonawcę w związku z odbiorem końcowym nadzorowanych robót, oraz w przypadkach koniecznych po zakończeniu okresu rękojmi  i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych).

Planowane zakończenie robót budowlanych  30.08.2020 r.

1.3.  Przedmiot zamówienia  obejmuje:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do sprawowania nadzoru opisany został 
w  załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj:  w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz STWIOR które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Podstawowe obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot oferty zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawą z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 t.j.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami z warunkami określonymi w SIWZ.

Szacunkowa wartość nadzorowanej pracy wynosi:  1.800 000 zł netto

2. Opis sposobu przygotowania ofert

2.1.  Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

2.2. W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa  kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta Oferenta.

2.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

2.4. Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

2.5. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

2.6. Zaleca się aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były

ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga aby wszystkie miejsca, 
w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

2.7. Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

2.8. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Oferenta 
i adresowane  na Zamawiającego z zaznaczeniem :

„OFERTA  –  „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury w ramach zadania : Przebudowa ulicy 
15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I”.

oraz „Nie otwierać przed 29.10.2019 r. godz. 10.00 ”

2.9.  Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno mieć na kopercie oznaczenie „Zmiana” lub „ Wycofanie”.  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem.

3. Dokumenty składające się na ofertę

3.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

3.1. Kserokopia właściwych uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej  okręgowej izby inżynierów

3.2. Podpisane oświadczenie- załącznik nr 1 do SIWZ

3.3. Zaparafowaną propozycję umowy

3.4. Dokument potwierdzający, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru inwestycyjnego, Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu nad realizacją robót polegających na budowie, modernizacji lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości umowy co najmniej 1.500.000 zł (wartość robót nadzorowanych).

4. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4.1.  Upoważnieni  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

- Radosław Kwiatkowski– Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych  - 
w godz.  8.00 do 16.00.

-	Urszula Cielniak  - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

4.2. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

5. Okres związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. Miejsce i termin składania ofert

6.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

6.2. Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2019 r. o godzinie 09.30.

6.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 7.2. zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

7. Otwarcie i badanie ofert

7.1.	Zamawiający otworzy oferty w  dniu 29.10.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

7.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,        warunki gwarancji, terminy płatności i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

7.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| - cena (koszt) | 100 % |
| --- | --- |

8.2. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej.

9. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

10. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

10.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

_______________________________

Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew dnia 15.10.2019  r

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

| (pieczęć Oferenta) | OFERTA |
| --- | --- |

Gmina Miasto Sochaczew

ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym  „sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I”.

Nazwa oferenta ........................................................................................……............................

Adres oferenta ..................................................................................................……....................

Numer telefonu stacjonarnego......................................................................................................

C e n a   o f e r t y  brutto  ( wyrażona procentowo w stosunku do wartości nadzorowanych robót netto) ……………………………………………………………………………………

słownie:…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia:  30.08.2020 r.

- Termin płatności – do 30 dni

- Powyższa cena jest ceną ryczałtową.

- OŚWIADCZAMY , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego  przygotowania oferty.

- OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy

- OŚWIADCZAMY, że udzielimy 36  miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy

- UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego

- OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

- Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa | adres | Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca | (……………………….........) | (........................) |  |
| Wykonawca | (……………………....................) | (........................) |  |

- Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

| Imię i Nazwisko | (........................................................................................) |
| --- | --- |
| Adres | (........................................................................................) |
| Telefon | (........................................................................................) |
| Fax. | (........................................................................................) |
| E-mail | (........................................................................................) |

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

...........................dn. __.__.2019 r.                          .....................................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

____________________

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu ofertowym na „sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I”, oświadczam,  że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych                        z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,                                a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................ dn. __.__.2019 r.

.............................................................

podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2

| (pieczęć Oferenta) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu ofertowym na „sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I”:

| Zadanie | Inwestor | Wartość nadzorowanych robót | Okres w jakim był wykonywany nadzór |
| --- | --- | --- | --- |

............................. dn. __.__.2019 r.   		....................................................................                                                                                                                                                                                                      (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu ofertowym na „sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I”.oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby, jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie:

| Nazwisko i imię | Rola w realizacji zamówienia | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Okres (m-ce) czynnej działalności | Opis doświadczeń zawodowych | Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |

Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania.

............................. dn. __.__.2019 r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Na podstawie udzielonego zamówienia z dnia …………. r.  w trybie przetargu ofertowego  zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury 
w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I.

1

- Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury w ramach zadania : Przebudowa ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etap I zgodnie z zakresem prac określonych w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będące w posiadaniu Zamawiającego, po dzień ich zakończenia i przekazania inwestycji Zamawiającemu.

- Termin realizacji umowy strony określają w następujący sposób:

- Rozpoczęcie nadzoru : od dnia wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na teren budowy  (planowane rozpoczęcie grudzień 2012)

- Zakończenie nadzoru:  do dnia wykonania wszelkich obowiązków nałożonych na Wykonawcę w związku z odbiorem końcowym nadzorowanych robót, oraz w przypadkach koniecznych po zakończeniu okresu rękojmi  i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych). Planowane zakończenie robót budowlanych  30.08.2020 r.

2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

Ponadto nadzór, obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 t.j.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami z warunkami określonymi w SIWZ,

a w szczególności:

- stały nadzór nad realizacją robót - dojazd i pobyt na placu budowy - obowiązkowy na budowie w celu kontroli postępu i jakości robót- minimum trzy dni w tygodniu

( należy wyłączyć okres zimowy) a jeżeli zajdzie taka potrzeba to na każde wezwanie Zamawiającego.

- współpraca z Autorem projektu

- Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur wykonawcy i dokumentów załączonych do rozliczenia robót.

- Czuwania nad przestrzeganiem zakazu używania podczas budowy materiałów 
i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, zwracania na to uwagi kierownika budowy i w porozumieniu z osobą wykonującą nadzór konserwatorski podejmowanie odpowiednich decyzji, które Wykonawca będzie wpisywał do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamiał o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę prac budowlanych i autora projektu,

- Rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót w porozumieniu z kierownikiem budowy , zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu,

- Każdorazowego dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzania swojej bytności i dokonywania czynności stosownym zapisem podczas swojego pobytu,

- Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą robót i odbioru ostatecznego.

- W ramach tych czynności sprawujący nadzór zobowiązuje się do:

    - potwierdzenia gotowości do odbioru,

    - dokonania odbiorów częściowych oraz uczestniczenie wraz Zamawiającym i innymi osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego  w odbiorze końcowym robót oraz uczestniczenie w przekazywaniu  przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,

    - przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i badań niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej.

- Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski.

- Koordynacji wszystkich osób uczestniczących w sprawowaniu nadzoru

- Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych i technicznych dotyczących przedmiotu umowy według potrzeb.

- Wypełnienie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji (np. przerwanie robót, inwentaryzacja itp.), które nie zostały ujęte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a są konieczne do należytego wykonania lub zakończenia zamówienia.

- Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora-Zleceniodawcy  - niezwłoczne, stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy .

- Co najmniej raz w miesiącu przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy kontroli terminowości wykonywanych robót. Z kontroli tych należy  sporządzić stosowny protokół podpisany przez uprawnionych przedstawicieli.

- Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi;

- Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze oraz w ramach gwarancji i rękojmi.

- W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych dotyczących zagadnień wykonawczych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Prac Budowlanych  Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę Robót Budowlanych gwarancji i rękojmi;

3

Zleceniobiorca reprezentuje Zleceniodawcę wobec wykonawcy robót działając 
w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy w ramach uprawnień przysługujących Zleceniodawcy  z tytułu umowy zawartej z wykonawcą.

4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Całość wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ustala się  w wysokości  ……………………… zł brutto

słownie: ............................................................................................................................

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty odbędzie się będzie za pomocą faktur częściowych wystawianych nie częściej niż jedna miesięcznie.

- Płatność za wykonanie nadzoru będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury za potwierdzone protokołem czynności.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Strony postanawiają, że  rozliczenie w przypadku przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy odbywać się będzie  fakturami przejściowymi, wystawionymi za wykonane i odebrane elementy i  fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy nie ulegnie zwiększeniu przy wzroście kosztów inwestycji do 20 % pierwotnej wartości umownej.

- Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktury. Wykonawca wystawi fakturę:

Nabywca: Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew 
NIP: 8371691451,

Odbiorca: Urząd Miejski w Sochaczewie  ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych.

5

Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać ze  Zleceniobiorcą celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępnić potrzebne dokumenty.

§ 6

Kary umowne

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary  umowne  w  następujących przypadkach:

- Za opóźnienie w wykonaniu obowiązków umownych w terminach określonych w § 2 pkt.1 umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 50 % wartości brutto zamówienia.

- Za odstąpienie od wykonywania obowiązków określonych w § 1  w wysokości 5 000 zł brutto.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w §. 4 pkt. 1 niniejszej umowy.

- W wypadku zaniechania przez Wykonawcę wykonywania obowiązków umownych określonych w § 2, Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo natychmiastowego rozwiązania  umowy bez wypowiedzenia albo powierzenia dalszej realizacji prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.

- Niezależnie od zastrzeżonych w powyższych postanowieniach kar umownych, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wysokość szkody przewyższa  wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych naliczonych w przypadkach opisanych powyżej z należności określonej w końcowej fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

7

Przedstawiciele Stron

  - Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizację nadzoru w zakresie robót to: Inspektor nadzoru ……. nr upr. ……………

  - Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 1, jednak muszą one

posiadać, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe, jakie zostały określone w warunkach udziału w postępowaniu, którego rozstrzygnięcie doprowadziło do zawarcia niniejszej umowy.

3. Podczas nieobecności inspektora, wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót oraz w celu zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

4. O zaaprobowanie zmiany osób o których mowa w ust. 1, w przypadkach opisanych w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest na piśmie zwrócić się do Zamawiającego w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną zmianą.

5. Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 1 w zakresie powierzonych obowiązków i uprawnień wydają swoje polecenia na piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania polecenia ustnie, należy potwierdzić je na piśmie, tak szybko jak to możliwe.

6. Zespół Wykonawcy – Inspektorowie nadzoru będą obecni na terenach budowy w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru (dla danej branży). W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem.

8

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1) Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji nadzoru w terminie 
7 dni od dnia podpisania umowy; prawo to przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

2) Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, przerwał realizację nadzoru i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; prawo to przysługuje Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia wskazanego w wezwaniu do wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Odstąpienia od Umowy i wezwania, o których mowa w ust. 1, powinny nastąpić w formie pisemnej i powinny zawierać uzasadnienie.

3. Wykonawca poniesie koszty wynikłe z odstąpienia, o którym mowa w ust. 1.

4. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 9

Zmiany w Umowie

Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych lub te, które Zamawiający przewidział, tj. możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z następujących przyczyn:

1) konieczności wykonania dodatkowych badań, niezbędnych do prawidłowej realizacji Zadania,

2) wystąpieniem okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany, pod rygorem nieważności, winny być dokonane w formie pisemnej.

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie swojej siedziby.

3. Strony oświadczają, że adresy ich siedzib stanowią adresy do doręczeń.

4. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany

w Umowie uważa się za doręczone.

5. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie spory, mogące wynikać w związku z wykonaniem Umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze

polubownej.

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrzy Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy a trzy dla Zleceniodawcy

# ZLECENIODAWCA						ZLECENIOBIORCA